Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ИВНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Посёлок Ивня

| ________________________ 2026 г. |  |  | № _______ |
| --- | --- | --- | --- |

| О рейтинге участников проектной деятельности |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития Белгородской области от 11.09.2025 года № 106 «О рейтинге участников проектной деятельности»,  в целях создания единообразного механизма оценки качества выполняемых участниками проектной деятельности проектных              ролей на территории Ивнянского муниципального округа, также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством                    Российской Федерации нормативных правовых актов Администрация Ивнянского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа (прилагается).

2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального района «Ивнянский район» от 5 июня 2018 года № 354-р                 «О рейтинге участников проектной деятельности».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы округа - руководителя аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа Позднякову Н.А.

| Глава Ивнянского муниципального округа | И.А. Щепин |
| --- | --- |

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Ивнянского муниципального округа «____»___________2026 года №_____

Порядок ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа

1.1. Настоящий Порядок ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа (далее – Порядок) устанавливает правила формирования и ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа (далее – Рейтинг).

1.2. Целью формирования Рейтинга является усиление заинтересованности участников проектной деятельности в соблюдении сроков, а также повышение качества выполнения задач и реализации функций 
с использованием принципов управления проектами, возложенных 
на соответствующие органы местного самоуправления Ивнянского муниципального округа (далее – органы местного самоуправления).

1.3. Термины, применяемые в Порядке, соответствуют терминам, применяемым в постановлении Правительства Белгородской области постановлении Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года                    № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами                                 в исполнительных и государственных органах Белгородской области,                            а также подведомственных им учреждениях и организациях».

1.4. Рейтинг формируется и ведется в отношении государственных гражданских служащих, а также работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесённые к должностям государственной гражданской службы,  участвующих в проектной деятельности                         (далее – участники проектной деятельности), за исключение руководителей исполнительных и государственных органов местного самоуправления.

2. Оценка участников проектной деятельности

2.1. Рейтингование участников проектной деятельности производится 
в отношении лиц, указанных в п. 1. 4. Раздела 1 настоящего Порядка, выполняющих проектные роли: руководитель проекта, администратор проекта, ответственный за блок работ проекта, исполнитель проекта.

2.2. Рейтингование производится структурным подразделением исполнительного органа, государственного органа области или лицом, 
в обязанности которого входит сопровождение проектной деятельности 
в данном исполнительном органе, государственном органе (далее – отраслевой проектный офис) путём расчёта суммарного показателя эффективности.

2.3. Суммарный показатель эффективности определяется 
как совокупность показателей эффективности, представляющих собой оценочный критерий, используемый для определения качества (своевременности, результативности, эффективности и т.п.) осуществления участником проектной деятельности отдельной функции при выполнении 
им проектной роли, поддающейся количественному измерению и являющейся значимым с точки зрения достижения целей проекта.

2.4. К показателям эффективности относится ранг в области проектного управления, коэффициенты выполнения, сложности и успешности              реализации проекта, а также весовые коэффициенты согласно приложению                               № 1к настоящему Порядку.

2.5. Расчёт суммарного показателя эффективности участника проектной деятельности осуществляется по следующей формуле:

СПЭ=10*Кр* ( Кn*i=1niКс*Кв+Кз *i=1niКс*Ку  ),

где

К n - весовой коэффициент переходящих проектов, коэф;

К з- весовой коэффициент завершённых проектов, коэф;

К р- коэффициент ранга в области проектного управления, коэф;

К с - коэффициент сложности проекта, коэф;

К в - коэффициент выполнения (для переходящих проектов), коэф;

К у- коэффициент успешности проекта (для завершённых проектов), коэф;

i - количество проектов.

При этом коэффициент выполнения рассчитывается по формуле:

- для руководителя и администратора проекта:

Кв=РпоРфо

где

Рфо - общее количество фактически выполненных командой проекта работ и процессов в проекте за отчётный период (без учёта блоков и подблоков 
и подблоков);

Рпо - общее количество запланированных работ и процессов в проекте 
за отчётный период (без учёта блоков и подблоков).

- для ответственного за блок работ проекта:

Кв=БпБф

где

Бф - количество фактических выполненных блоков работ в проекте 
за отчётный период;

Бп - количество запланированных блоков работ в проекте на отчётный период.

- для исполнителя проекта:

Кв=РпРф

где

РФ - количество фактически выполненных исполнителем работ 
и процессов в проекте за отчётный период (без учёта блоков и подблоков);

Рп - количество запланированных за исполнителем работ и процессов 
в проекте на отчётный период (без учёта блоков и подблоков).

Запланированные значения должны соответствовать данным на начало отчётного периода.

2.6. В случае, если сотрудник в одном проекте занимает несколько ролей, то расчёт производится по наивысшей роли.

2.7. Отчётным периодом для расчёта показателя эффективности, суммарного показателя эффективности является календарный год.

2.8. Суммарный показатель эффективности может принимать значения 
от 0 до 10 баллов, при этом значения представляют собой целое число 
с округлением до сотых долей. Чем выше значение суммарного показателя эффективности, тем более качественно (в том числе своевременно, результативно, эффективно) участник проектной деятельности выполняет функции в проекте.

2.9. В случае, если в отчётном периоде сотрудник не принимал участие 
в проектной деятельности, то для него суммарный показатель эффективности принимается равным 0.

3. Порядок формирования Рейтинга

3.1. Рейтинг оформляется в виде таблицы, которая содержит следующую информацию:

- сведения об участнике проектной деятельности (фамилия, имя, отчество, коэффициент, соответствующий актуальному рангу в области проектного управления, выполняемые проектные роли);

- значение показателя эффективности участника проектной деятельности 
за отчётный период;

- значение суммарного показателя эффективности участника проектной деятельности за отчётный период;

- количество проектов с его участием.

3.2. Рейтинг формируется путём группировки участников проектной деятельности по категориям должностей с последующей сортировкой 
по убыванию значений суммарных показателей эффективности за отчётный период.

3.3. Рейтинг формируется отраслевым проектным офисом ежегодно                     в срок до 10 декабря отчётного периода и направляется за подписью руководителя исполнительного органа, государственного органа в срок                   до 15 декабря отчётного периода в департамент проектной деятельности министерства Цифрового развития Белгородской области                                        (далее – региональный проектный офис) по форме согласно приложению                 № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Ведение сводного Рейтинга осуществляет региональный проектный офис.

3.5. Региональный проектный офис вправе в течение 5 рабочих дней                  с даты получения Рейтинга, указанного в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, осуществить как выборочную, так и полную проверку сведений, указанных в Рейтинге.

4. Порядок поощрения

4.1. Участники проектной деятельности, занявшие первые места 
в соответствующих категориях должностей, могут поощряться корпоративными наградами исполнительных и государственных органов области (далее – корпоративными наградами).

Награждение корпоративными наградами может быть приурочено                    к итоговому рабочему совещанию, корпоративному, либо иному мероприятию с участием сотрудников исполнительных органов, государственных органов области.

4.2. В случае выявления региональным проектным офисом несоответствия информации, содержащейся в Рейтинге, награждение победителей производится по результатам полного устранения исполнительным органом, государственным органом области указанных несоответствий.

4.3. В случае совпадения суммарных показателей эффективности 
или наличия в какой – либо категории должностей только одного сотрудника решение о поощрении принимает руководитель исполнительного органа, государственного органа области.

4.4. Информация о награждении направляется ежегодно отраслевым проектным офисом в срок до 30 декабря отчётного периода в региональный проектный офис.

5. Меры ответственности

5.1. В случае нарушения сроков представления Рейтинга,                                     а также представления недостоверной или неполной информации, содержащейся в Рейтинге, региональный проектный офис вправе обратиться              к руководителю исполнительного органа, государственного органа области, направившему Рейтинг, с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также с предложением  о применении к лицам, допустившим указанные нарушения, мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него служебных (трудовых) обязанностей.

| Заместитель Главы округа – руководитель аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  |  | Н.А. Позднякова |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1 к Порядку ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа

«____»_____________2026 года №_____

Коэффициенты эффективности

Весовой коэффициент

| Тип проекта* | Весовой коэффициент проекта |
| --- | --- |
| Переходящий | 0,4 |
| Завершённый | 0,6 |

* В случае участия сотрудника только в переходящих проектах                                  или завершённых проектах значение соответствующего весового коэффициента приравнивается к 1.

Коэффициент ранга

| Ранг в области проектного управления | Коэффициент ранга |
| --- | --- |
| Менеджер 1 класса | 1 |
| Менеджер 2 класса | 0,9 |
| Менеджер 3 класса | 0,85 |
| Менеджер 4 класса | 0,8 |
| Специалист 1 класса | 0,65 |
| Специалист 2 класса | 0,6 |
| Специалист 3 класса | 0,55 |
| Специалист 4 класса | 0,5 |
| Отсутствие ранга | 0,45 |

Коэффициент сложности проекта

| Уровень сложности проекта | Коэффициент ранга |
| --- | --- |
| Глобальный | 1 |
| Высокий | 0,8 |
| Выше среднего | 0,7 |
| Средний | 0,6 |
| Начальный | 0,5 |

Коэффициент выполнения

| Доля своевременно выполненных работ, процессов, блоков работ | Коэффициент выполнения |
| --- | --- |
| От 80% до 100% | 1 |
| От 60% до 80% | 0,8 |
| От 40% до 60% | 0,5 |
| 40% и менее | 0 |

Коэффициент успешности проекта

| Уровень сложности проекта | Коэффициент успешности |
| --- | --- |
| Проект реализован успешно без отклонений | 1 |
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 0,9 |
| Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 0,8 |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы | 0 |
| Проект не реализован, ресурсы использованы |  |

| Заместитель Главы округа – руководитель аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  |  | Н.А. Позднякова |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2 к Порядку ведения рейтинга участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Ивнянского муниципального округа

«____»_____________2026 года №_____

Рейтинг участников проектной деятельности

__________________________________________________________________________________________________
(наименование исполнительного/государственного органа области)

за 20___ год.

| ФИО, должность | Коэффициент ранга | Переходящие проекты |  |  | Завершённые проекты |  | Суммарный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наивысшая роль в проекте* | Коэффициент сложности проекта | Коэффициент выполнения | Коэффициент сложности | Коэффициент успешности |  |
| Категория должности |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник n |  |  |  |  |  |  |  |

*В случае совмещения ролей расчёт производится по наивысшей рол

| Заместитель Главы округа – руководитель аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  | Н.А. Позднякова |
| --- | --- | --- |

Лист № 1 из 1 листа

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления

администрации Ивнянского муниципального округа

Белгородской области

О рейтинге участников проектной деятельности

Документу присвоен № ______________от _____________________2026 г.

Подготовлено:

| Отдел координации проектной деятельности аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  | С.В. Мельникова |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Заместитель Главы округа - руководитель аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  | Н.А. Позднякова |
| --- | --- | --- |
| Юридический отдел Администрации Ивнянского муниципального округа |  | С.И. Солощенко |
| Проверено: Отдел делопроизводства и приёма граждан аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа |  | Н.Н. Рахим |

Лист согласования оформил:

Мельникова Светлана Васильевна, 19 января 2026 года, тел.5-57-08 (доб. 174)

Подпись, фамилия, имя, отчество, дата, рабочий телефон